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温馨提示！！！
（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以采购文件为准）
1. 如无另行说明，响应文件递交时间为提交响应文件截止时间前30分钟内。
1. 本项目须法定代表人或授权代表到场参与磋商，为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。
1. 响应文件应按顺序编制页码。
1. 请仔细检查响应文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。
1. 请正确填写《报价表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。
1. 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
1. 响应供应商如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。
                中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目（GZGCCG-2026061）
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第一章  磋商邀请
广州市广采招标有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受中国人民警察大学（广州）（以下简称‘采购人’）的委托，拟对中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、采购项目编号：GZGCCG-2026061                            　
二、采购项目名称：中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目	
[bookmark: _Toc42241322]三、采购项目预算金额：
采购包1：71.83万元，采购包2：65.403541万元
四、最高限价：
采购包1：67.05万元，采购包2：60.936677万元
五、用户需求书：
	采购包
	标的名称
	数量
	合同履约期限
	最高限价
	备注(是否允许采购进口产品）

	1
	井道改造
	1项
	90日历天
	67.05万元
	否

	2
	电梯设备采购
	1项
	合同签订后100个日历天内交货，并完成安装调试
	60.936677万元
	否


六、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证，若属自然人投标的提供身份证等相关证明）复印件；分支机构投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《供应商资格声明函》）；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《供应商资格声明函》）；
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供《供应商资格声明函》）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供《供应商资格声明函》）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）；
6.符合法律、行政法规规定的其他条件：（提供《供应商资格声明函》）。
（二）本项目的特定资格要求：
采购包1：（1）供应商必须具备行政主管部门核发、有效的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包资质二级以上（含二级）证书，需提供证明材料的原件扫描件并加盖公章。
（2）供应商在响应文件中提供其具备的有效的安全生产许可证。（需提供安全生产许可证原件扫描件并加盖公章）
采购包2：
（1）如投标人为电梯制造商，需提供有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯】资质证书扫描件。 
（2）如投标人非电梯制造商，投标人须同时满足以下条件：A.提供有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯安装（含修理）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯】资质证书扫描件；B.须取得所投电梯的制造商的安装、维修委托书或授权书。（投标时提供委托书或授权书扫描件）
（三）不同供应商之间有下列情形之一，不接受作为参加同一采购项目竞争的供应商：①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。（提供《供应商资格声明函》）。
（四）在提交响应文件截止时间前响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任一记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：由采购代理机构于磋商截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档。）
（五）已办理报名采购包并成功购买本磋商文件的供应商。
（六）本项目不接受联合体磋商。
七、获取采购文件
时间：2026年9月24日至2026 年10月12日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：广州市广采招标有限公司（详细地址：广州市黄埔区和沙街30号人为峰大厦A1栋601）
方式：（1）线下获取方式：供应商携带报名资料至广州市广采招标有限公司（详细地址：广州市黄埔区和沙街30号人为峰大厦A1栋601室）进行购买，缴纳标书款后，即可成功获取纸质采购文件及电子采购文件。（2）线上获取方式：供应商将报名资料扫描发送至gzsgczb@163.com，缴纳标书款后，即可成功获取电子采购文件。（3）报名资料及标书款缴纳账号详见下述“其他补充事宜”。
售价（元）：500，售后不退。 
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]八、其他补充事宜：
（一）获取采购文件时，供应商代表须提供以下资料（加盖供应商单位公章）：
1.提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）复印件（1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。法律法规或者行业另有规定的除外）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。
2.法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；（如法定代表人亲自办理获取采购文件事宜的，无需提交法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件）。
3.《采购文件获取登记表》（详见https://www.gzsgczb.com附件）。
4.响应文件递交时间为2026年10月15日09:00:00至09:30:00
（二）接受标书款项的对公账号（请注明项目编号（GZGCCG-2026061）的标书费）：
户名：广州市广采招标有限公司
账号：3602078209200373788
开户行：中国工商银行广州元岗支行
（三）已成功办理采购文件获取登记的供应商参加投标的，不代表通过资格性、符合性审查。 
九、提交响应文件截止时间：2026年10月 15日 09:30:00。
十、提交响应文件地点：广州市广采招标有限公司会议室（详细地址：广州市黄埔区和沙街30号人为峰大厦A1栋601）。
十一、磋商时间：2026年10月15日09:30:00。
十二、磋商地点：广州市广采招标有限公司会议室（详细地址：广州市黄埔区和沙街30号人为峰大厦A1栋601）。
十三、本公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
十四、联系事项：
（一）采购代理机构：广州市广采招标有限公司
地址：广州市黄埔区和沙街30号人为峰大厦A1栋601
联系人：邹工
联系电话：020-37201839
（二）采购人：中国人民警察大学（广州）
地    址：广州市天河区奥体南路399-1号
联 系 人：李助理
联系方式：020-82335351
                  发布人：广州市广采招标有限公司
发布时间：2026年9月24日



[bookmark: _Toc24362758]附件：
采购文件获取登记表
	项目名称
	中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目
	项目编号
	GZGCCG-2026061

	采购包
	
	标书费
	500 元
	获取文件日期
	年  月  日

	单位信息
	单位名称
	
	电话
	

	
	单位地址
	
	文件资料接收邮箱
（非常重要！请确保正确）
	

	
	法定代表人
	姓名：        (□先生 □女士)
	法定代表人联系电话
	

	
	项目联系人
	姓名：        (□先生 □女士)
	项目联系人联系电话
	

	
	纳税人识别号或统一社会信用代码(必填)
（注：个人、没有纳税人识别号或统一社会信用代码的政府机构、事业单位除外）
	

	声明
	获取文件供应商须保证本表所填写内容及提交的资料真实、完整、有效、一致，如因递交虚假材料或填写信息错误产生与本项目有关的任何损失由获取文件供应商承担。

	备注
	


供应商名称（公章）：                                                

[bookmark: _Toc100930337][bookmark: _Toc410736129][bookmark: _Toc416771319][bookmark: _Toc416770209][bookmark: _Toc1001]第二章  磋商资料表
该资料表的条款项号是与第七章《磋商须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对第七章《磋商须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。
	条款项号
	内     容

	一、说明

	2.1
	采购人名称：中国人民警察大学（广州）
资金来源：财政性资金

	2.2
	采购代理机构联系方式：
联系人：邹工                  
联系电话：020-37201839 
联系地址：广州市黄埔区和沙街30号人为峰大厦A1栋601

	6.3
	招标代理费服务费由中标成交支付：
各采购包以项目预算金额为基数，按计价格【2002】1980号、发改办价格[2003]857号标准的“工程类”计算后，再进行50%折扣收取。分别向各采购包成交供应商收取。

	二、竞争性磋商文件

	9.1
	现场考察或磋商前答疑会：不举行。

	三、响应文件的编制

	13.1
	报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若针对本项目（服务）报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在报价中，成交后不作任何调整。成交供应商需按照磋商文件要求提供货物或服务。

	13.2.1
	（境外货物）进口环节关税和增值税：无

	13.3
	响应供应商所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更

	13.4
	不允许有备选方案

	13.5
	不允许附加条件报价

	18.1
	本项目不收取磋商保证金

	19.1
	磋商有效期：90天。

	20.1
	响应文件份数：正本一份，副本三份，电子文件一份（拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘的电子文件：按磋商文件要求签署、盖章后的响应文件正本，扫描成PDF格式的电子文件1份，其内容应与供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，如有不同，以纸质文件为准。）。

	四、响应文件的递交

	22.1
	响应文件递交截止日期、时间和地点：按竞争性磋商文件第一章规定。

	五、竞争性磋商流程

	25.1
	磋商小组由甲方代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家在专家库中随机抽取，如甲方不派代表参加评审，则磋商小组全部由从专家库随机抽取的专家组成。磋商小组本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和磋商文件的要求推荐评审结果。磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

	27.2
	评标方法：经磋商确定最终用户需求书和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

	27.3
	根据综合评分情况各采购包均按照评审得分由高到低推荐三名成交候选人。

	六、授予合同

	30.1
	合同签订时间：自《中标（成交）通知书》发出之日起二十日内

	[bookmark: _Toc410736130][bookmark: _Toc410738930]其他说明

	发布媒体
	本项目相关公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广州市广采招标有限公司网站（https://www.gzsgczb.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。
（备注：在不同媒体发布的同一政府采购信息内容、时间不一致的，以在广州市黄埔区人民政府网发布的信息为准。）

	[bookmark: _Toc410736131][bookmark: _Toc410738931]单独密封资料
	将报价表（首次）、电子文件一并单独密封提交，并在信封上标明“单独密封资料”字样。

	原件核对
	签订采购合同前，采购人有权对成交供应商提交的相关各类证明、资料进行原件核对。

	兼投兼中原则
	本项目两个采购包可兼投兼中

	特别说明
	本项目分为采购包1、采购包2两个包；要求未单独注明仅适用于采购包1或采购包2的，统一同时适用于采购包1、采购包2。
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第三章  评分体系与标准
1. 本评标办法采用综合评分法。
2. 通过资格、符合性审查的响应供应商方有资格提交最后报价及进行技术、商务及价格的详细评审，最后磋商小组出具评标报告。
3. 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别就各个响应供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。
一、资格、符合性评审
同时适用采购包1及采购包2：
	序号
	评审内容

	1 
	具备竞争性磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； 

	2 
	磋商函已提交并符合竞争性磋商文件要求的；

	3 
	按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；

	4 
	最后报价已确定且未超过本项目的最高限价；

	5 
	响应文件没有竞争性磋商文件中规定的其它无效投标条款的；

	6 
	响应文件满足竞争性磋商文件中标注★号条款的；

	7 
	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。

	备注：
1.响应供应商必须严格按照资格、符合性评审条款的要求如实提供证明材料并应加盖响应供应商人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标，不进入综合评分。
2. 序号为4的评审内容在最后报价环节结束后进行评审。





二、评审标准-采购包1：
（一）商务评分表（35分）
	评审项目
	评分标准
	权重
	分值

	同类项目经验
	供应商提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来获得的同类工程业绩进行评审，每提供一个合同得3分，最高得9分。 备注：提供施工合同关键页（合同封面，内容页，双方盖章页）扫描件。同一业主的多项业绩不重复计分，未按要求提供或不能体现上述要求的不得分。
	9%
	9分

	用户需求响应情况
	根据投标人对第四章“用户需求书”的响应情况进行评审：全部无偏离或正偏离的得6分，每一项有不满足或负偏离的扣2分，最多扣至0分。注：投标人须按提供《用户需求书响应一览表》，未提供或未按要求提供的不得分。
	6%
	6分

	企业认证
	1、具备质量管理体系认证证书，得2分；
2、具备环境管理体系认证证书，得2分；
3、具备职业健康安全体系认证证书，得2分。
注：①提供证书复印件。
②体系认证证书除证书复印件外必须同时提供“全国认证认可信息公共服务平台”<http://cx.cnca.cn>对该体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效、暂停或撤销的不得分。
③如因供应商成立时间不足三个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。
	6%
	6分

	项目团队配备
	（1）供应商拟担任本采购包项目负责人具有建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，并持有项目经理安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书的得4分。
（2）供应商拟派专职安全员具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）的得2分
注： ①提供证书扫描件加盖公章。 ②所有人员须按要求提供相关证明资料和提供响应截止前近一年任意三个月的社保证明材料复印件并加盖公章，未按要求提供证明材料的人员或未加盖公章不得分。
	6%
	6分

	
	除项目负责人、专职安全员外，供应商拟投入本项目项目团队的其他专业人员：
（1） 拟投入人员具备中级或以上工程师职称的，得2分，具有初级工程师职称，得1分，本项最高得4分；
（2）拟投入人员具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（C证）的，每一人具有得2分，最高得4分；
注： ①提供证书扫描件加盖公章。 ②所有人员须按要求提供相关证明资料和提供响应截止前近一年任意三个月的社保证明材料复印件并加盖公章，未按要求提供证明材料的人员或未加盖公章不得分。 ③上述人员岗位不能相互兼任。
	8%
	8分

	合    计
	35分




（二）技术评分表（25分）
	评审项目
	评分标准
	分值
	评分

	施工进度计划及工期保证措施
	根据供应商响应本采购包的施工进度计划及工期保证措施（包括但不限于工期目标、施工进度计划、工期保证措施等）进行评审：
进度计划及保证措施具有针对性，根据需求提出工期目标、施工进度计划、工期保证措施等，施工总进度计划逻辑性强、可行、合理，保证措施明确具体，得5分；
进度计划及保证措施较为简单，基本能符合需求，有提供工期目标、施工进度计划、工期保证措施等，施工总进度计划逻辑性较强、可行、较合理，有保证措施，得3分；
施工进度计划、工期保证措施，不太符合需求，提出工期目标、施工进度计划、工期保证措施不太合理，施工总进度计划逻辑性一般，得2分；
有进度计划，但缺少工期目标或工期保证措施的得1分；
未提供得0分。
	5%
	5分

	工程质量目标及质量保证措施
	根据供应商响应本采购包的质量目标及质量保证措施进行评审：
质量目标具有针对性，有足够完善的质量保证体系，根据项目实际提出详细、合理的质量保证措施，得6分；
质量目标针对性一般，有质量保证体系，质量保证措施较贴合项目实际，得3分；
质量目标较为简单，质量保证措施基本合理，得2分；
有质量目标，但质量保证保证措施不合理，得1分；
未提供得0分。
	6%
	6分

	施工安全保障措施
	根据供应商响应本采购包的施工安全保障措施进行评审：
施工安全保障措施具有针对性，施工现场的安全质量保证体系完善，措施可行性高，得5分；
有施工安全保障措施，施工现场的安全质量保证体系可满足要求行业要求，措施可行性良好，得3分；
有施工安全保障措施，但施工现场的安全质量保证体系基本满足行业一般要求，得1分；
未提供得0分。
	5%
	5分

	质保期承诺
	质保期承诺：在用户需求书采购包要求的基础（质保2年）上，每增加1年质保得3分，本项最高得9分，提供承诺函（格式自拟）加盖投标人公章。
	9%
	9分

	合    计
	25分




（三）价格评分表（40分）
	评审项目
	评分标准
	权重
	分值

	投标报价得分
	投标报价得分＝（评标基准价/投标总报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且投标总价格最低的投标总报价为评标基准价。】最低总报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	40%
	40

	合    计
	40分




二、评审标准-采购包2：
（一）商务评分表（30分）
	评审项目
	评分标准
	权重
	分值

	同类项目经验
	自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）有承接过的同类业绩，每项得2分，本项最高得8分。
注：提供项目合同复印件加盖供应商公章作为证明材料，不提供或资料不完整或内容不清晰或内容不相关不得分。
	8%
	8分

	用户评价
	上述有效业绩中获得正面评价（优秀、优良、良好、满意或相当于正面评价）的，每份得2分，本项最高得6分。 注：提供合同甲方盖章的评价文件复印件。
	6%
	6分

	人员要求
	安装调试技术员：
（1） 具备3年以上电梯安装/调试经验，熟悉电梯全系统安装流程（井道布置、部件吊装、电气接线、系统调试），每提供一名得1分，最高得4分；
（2） 具有机电类专业中级工程师或以上职称，每提供一名得1分，最高得4分。
同一人员同时满足以上（1）（2）项要求的，可重复得分。 
注：（1）人员经验需提供由供应商出具的声明文件（声明内容应包含该人员从事对应工作内容的起止时间及所负责的工作内容）。（2）提供证书扫描件或电子证书。（3）供应商按上述要求提供材料外，同时提供技术人员在投标人服务的外部证明材料扫描件，如投标截止日之前六个月以内任意月份的参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等，不提供不得分。
	8%
	8分

	企业认证
	1、具备质量管理体系认证证书，得2分；
2、具备环境管理体系认证证书，得2分；
3、具备职业健康安全体系认证证书，得2分。
注：①提供证书复印件。
②体系认证证书除证书复印件外必须同时提供“全国认证认可信息公共服务平台”<http://cx.cnca.cn>对该体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效、暂停或撤销的不得分。
③如因供应商成立时间不足三个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。
	6%
	6分

	对非重大违法违规记录的扣分
	评审标准：
以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道：对列入行政处罚或失信惩戒的投标人有一条记录则得0分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则得2分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。上述记录查询情况截图存档。注：总公司（总所）投标的，只查询总公司（总所）；分支机构（分所）投标的，只查询该分支机构。
	2%
	2分

	合    计
	30分




（二）技术评分表（40分）
	评审项目
	评分标准
	分值
	评分

	一般用户需求书响应情况
	根据供应商对采购文件“用户需求书”采购包中“▲”（共4条）号的条款响应情况进行评审：
每完全满足1条得2分（“▲”技术条款所涉及的电梯均满足才可得分），最高得8分。
 注：如用户需求书中有明确要求提供证明材料的，必须按照用户需求书要求提供相关证明材料，未按要求提供有效证明材料的不得分。如用户需求书中无明确证明材料的，以投标人提供的《用户需求书响应一览表》的响应情况进行评审。
	8%
	8分

	一般用户需求书响应情况
	根据供应商对采购文件“用户需求书”采购包中（非“★”号和“▲”号）的条款响应情况进行评审：1.投标人完全响应采购文件“用户需求书”中所有条款的，得10分；2.有 1-3 项条款不满足的得6分； 2.有 4-6 项条款不满足的得2分； 3.有7项或以上条款不满足的不得分。
注：如用户需求书中有明确要求提供证明材料的，必须按照用户需求书要求提供相关证明材料，未按要求提供有效证明材料的不得分。如用户需求书中无明确证明材料的，以投标人提供的《用户需求书响应一览表》的响应情况进行评审。
	10%
	10分

	质量保证体系及措施
	根据各供应商针对采购包提供的质量保证体系及措施进行评审：质量保证体系及措施完整、完善、合理可行，得5分； 质量保证体系及措施比较完整、比较完善、比较合理可行，得3分；质量保证体系及措施基本完整、基本完善、基本合理可行，得1分；质量保证体系及措施不完整、不完善、合理可行性差或其他情况，得0分。
	5%
	5分

	售后服务方案
	根据本采购包用户需求，对投标人针对采购包制定的售后服务方案进行综合评分，评审内容包含维保响应、故障处置、免费维保期内电梯日常使用保障、大型及重要活动电梯专项保障等相关内容：
1. 售后服务方案完整、完善、合理可行，且包含免费维保期内保障甲方电梯日常使用、大型及重要活动电梯专项保障的具体措施，得 5 分；
2. 售后服务方案比较完整、比较完善、比较合理可行，对免费维保期内甲方电梯日常及大型重要活动保障有相应安排，得 3 分；
3. 售后服务方案基本完整、基本完善、基本合理可行，仅简单提及维保期电梯保障相关内容，措施简略，得 1 分；
4. 售后服务方案不完整、不完善、合理可行性差，或未响应免费维保期甲方电梯使用、大型及重要活动保障相关需求的，得 0 分。
	5%
	5分

	安装指导、调试方案
	根据各供应商针对采购人的用户需求书，提供的安装指导、调试方案进行评审：安装指导、调试方案合理，完整，实力强的得3分；安装指导、调试方案较合理，较完整，实力较强的得2分；安装指导、调试方案方案一般，实力一般的得1分； 安装指导、调试方案缺失，实力较差的未满足要求的不得分。
	3%
	3分

	质保期承诺
	在用户需求书要求的基础（基础质保 5 年，质保期内免费提供电梯日常维保、故障检修、非人为损坏零部件更换）上，每增加 1 年含全套免费维保的质保期得 3 分，本项最高得 9 分。投标人须提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟），承诺延长质保年限内，免费提供电梯日常维护保养、故障处置、非人为损坏零部件更换，不另行收取维保相关费用。
	9%
	9分

	合    计
	40分




（三）价格评分表（30分）
	评审项目
	评分标准
	权重
	分值

	投标报价得分
	投标报价得分＝（评标基准价/投标总报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且投标总价格最低的投标总报价为评标基准价。】最低总报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30%
	30

	合    计
	30分





三、政府采购政策落实
本项目的中小企业划分标准所属行业为：采购包1：建筑业，采购包2：工业。
1.节能、环保要求
采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。
相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。
2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除
依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。
3.价格扣除相关要求
采购包1：
	序号
	情形
	适用对象
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	工程由小微企业承接
	10%
	工程由小微企业承接，即工程由小微企业承包，给予价格扣除10%，即：评标价=投标报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

	注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。


采购包2：
	序号
	情形
	适用对象
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	货物由小微企业制造
	10%
	1）所投产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，报价给予C1的价格扣除，即：评标价＝核实价－核实价×C1；（C1的取值为10 %） 2）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物； 3）符合中小企业扶持政策的供应商应提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除； 4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 5）残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》； 6）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业； 7）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

	注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。


（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：
 在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。
（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。
说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。
（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

[bookmark: _Toc100930339][bookmark: _Toc9329]

[bookmark: _Toc494203631]第四章  用户需求书
[bookmark: _Toc100930340]说明：
1.投标人须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。 
2.用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。
一、项目概况：
	标的名称
	数量
	合同履约期限
	最高限价
	备注

	井道改造
	1项
	90日历天
	67.05万元
	

	电梯设备采购
	1项
	合同签订后100个日历天内交货，并完成安装调试
	60.936677万元
	


采购包1：
（一）项目基本情况
1. 工程名称：中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目（采购包1：井道改造）
2. 采购人名称：中国人民警察大学（广州）
3. 建设地点：采购人指定地点。
4. 建设内容：为盘活房屋资源，改善住宿条件，计划为10-11号学生宿舍楼加装电梯，改造电梯井道，具体详见工程项目清单及图纸。
5. 采购控制价：670500.00元，其中，暂列金额：45981.02元
6. 合同工期：本项目工期90日历天，自合同签订之日起算。
7. 承包方式：按照本采购文件约定招标范围和工程项目清单内容实行工程施工，包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、现场整体组织、包专业协调及配合、工作等。项目采用综合单价包干，招标范围内所有工程内容。
8. 质量要求：
施工要求：为保证工程质量，主要材料质量须达到作业设计及相应生产国标准、行业标准，技术参数需满足清单要求，整体工程完工后按国家有关规定组织验收，质量达到合格（或以上）标准。
9.本项目质量保修期为2年，自工程通过竣工验收之日起算。质量保修期内，中标人按合同约定承担缺陷修复义务。质量保修期满14日内，中标人可向采购人申请返还3%结算审定金额的质量保证金，采购人在确认工程质量符合要求后予以无息返还。
（二）工程安全文明管理要求
1.安全管理要求：中标人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席88号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。
2.中标人需指定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间需严格管理施工人员，保护好已完工工程产品，发生一切安全事故均由承包人自行负责。严格加强管理，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，追究当事人责任。
3.中标人需根据本工程特点，编制合理、完善、针对性强的突发事件应急方案。
（三）施工计划、条件及管理要求：
1.施工条件
（1）采购人不提供施工所需的食宿、办公、临时设施及材料加工场地，均由中标人在施工现场以外自行解决，其费用中标人自理。
（2）本项目合同签订后，开工前，中标人须将本建设工程按项目参加工伤保险工作，做到建设工程项目“先参保、再开工”，否则采购人有权终止合同，并追究中标人的责任。
2. 施工组织计划
供应商应制定科学合理的施工组织计划及相应施工措施，要对施工进行全面而细致的安排，使人力、机械设备、材料等都得到充分合理的使用，各部位的施工、各工序的搭接较为紧凑。对各个阶段各个部分的施工进度进行检查，对施工进度过程进行严格控制，以保障项目按照目标和完成。
（四）技术文件
详见附件工程项目清单及图纸
（五）项目管理要求
1、材料及设备供应要求
（1）本工程承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担，采购人不提供任何材料。
（2）采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。
（3）当中标人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。
（4）报价范围内工程所用的设备，由中标人提供。
（5）具体详见工程项目清单及图纸。
2、施工设备及人员配备要求
（1）为保障项目施工质量和安全，报价人应编写施工设备及工程人员配备计划，拟投入的主要辅助施工设备、器具齐全且配备合理，设备数量满足施工需要且配置合理。
（2）根据项目类型、规模和实施阶段的需要，在项目施工过程中，配备相应比例的施工工人，人员投入计划与进度计划呼应，人员配备数量满足施工需要，配置合理，与报价人提出的响应工期相匹配。
（六）付款方式
本项目实行单价包干，增加及减少部分按实结算。
接到中标通知书7日内，中标人须向采购人提供中标价5%作为履约保函，采购人收到履约保函后，双方签订合同。
合同签订之日起，收到中标人正式发票和请款资料后，经采购人财务部门审核，以转账日期作为付款日期，采购人向中标人支付30%的合同款作为项目预付款；当工程累计进度达到50%时，收到中标人正式发票和请款资料后，经采购人项目负责人和监理工程师确认后，采购人按合同价的10%向中标人拨付进度款；当工程累计进度达到60%时，收到中标人正式发票和请款资料后，经采购人项目负责人和监理工程师确认后，采购人按合同价的10%向中标人拨付进度款；当工程累计进度达到70%时，收到中标人正式发票和请款资料后，经采购人项目负责人和监理工程师确认后，采购人按合同价的10%向中标人拨付进度款；当工程累计进度达到80%时，在采购人全部项目经费下达后，收到中标人正式发票和请款资料后，并经采购人项目负责人和监理工程师确认后，采购人按合同价的10%向中标人拨付进度款；工程通过竣工验收，经采购人财务部门审核后，以转账日期作为付款日期，采购人须向中标人累计支付至合同价的90%，同时，向中标人退还履约担保。
工程通过竣工验收30个工作日内，中标人提交项目结算书，并按采购人要求送交第三方审计单位进行结算审计，结算审计完成后，由中标人向采购人账户转入审定金额的3%作为项目质量保证金，采购人再向中标人累计支付至结算审定金额的100%。
项目两年缺陷责任期满后，采购人向中标人无息返还质量保证金。
结算审核费按以下规定执行：若结算审核审减率在5%之内，由采购人承担全额结算审核费；若结算审核审减率在5%（含）-10%之间，由甲、乙双方各承担50%的结算审核费；若结算审核审减率大于10%（含），由中标人承担全额结算审核费。
（七）验收要求
执行国家、省或行业现行的质量验收标准及规范，须达到合格或以上标准。
（八）报价要求
（1）本项目采用总价报价方式单价包干，总报价超过最高限价的响应文件是无效响应投标。
（2）供应商响应的总报价应按照磋商文件的工期、建设要求，完成本项目工作的全部费用，包括但不限成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。
（3）供应商还须按磋商文件附件工程量清单格式填写报价并上传至响应文件中，磋商第二次报价与第一次报价不同的，成交后原则上按照下浮率调整分项报价单价作为合同单价（要求固定填报的项目除外）。
（九）其他要求
（1）保修期限：按照国家标准、行业标准执行。
（十）现场踏勘
[bookmark: _GoBack]集合踏勘时间：2026年10月13日09:00 
考察地点：中国人民警察大学（广州）
联系人：陈警官，联系电话：020-82335341
届时请潜在投标人可安排不超过2人出席。
注意：采购人统一组织现场考察（踏勘），潜在投标人自愿参加。未参加现场踏勘的，不影响投标资格；投标人应自行充分了解项目现场、周边环境、施工条件，因未踏勘导致报价失误、方案考虑不周，全部风险由供应商自行承担，中标后不得以此提出索赔。


采购包2：
1.本项目核心产品为：永磁同步节能电梯。投标人需在核心产品品牌表中列明所投产品的品牌。 
2.核心产品：永磁同步节能电梯（投标人需在投标分项报价表中列明所投产品的品牌）
注：本采购包若多家投标人提供的品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交单位推荐资格；评审得分相同的，按照采取随机抽取方式确定一个投标人获得成交单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为成交候选人。
3.项目人员要求：本项目至少配备1名专职安全人员,专职安全人员须具有有效的安全生产考核合格证(C类),或能够提供省级建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；同时提供专职安全人员的社保证明（近半年内任意1个月）或劳动合同。
第一部分  商务部分
	序号
	内容
	说明和要求

	1. 
	核心产品
	乘客电梯

	2. 
	节能环保要求
	永磁同步节能电梯，采购人拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购清单》范围中政府强制或优先采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供：①.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购清单》范围中政府强制或优先采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；②.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能或环境标志产品认证证书。【投标人可在中国政府采购网查询了解《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购清单》】。

	3. 
	现场踏勘
	因电梯井在建，建议各参加投标公司参加现场考察，现场核对施工现场和各自品牌电梯的安装要求，确保后续电梯设备顺利安装。
集合踏勘时间：2026年10月14日09:00 
考察地点：中国人民警察大学（广州）
联系人：陈警官，联系电话：020-82335341
届时请潜在投标人可安排不超过2人出席。
采购人统一组织现场考察（踏勘），潜在投标人自愿参加。未参加现场踏勘的，不影响投标资格；投标人应自行充分了解项目现场、周边环境、施工条件，因未踏勘导致报价失误、方案考虑不周，全部风险由供应商自行承担，中标后不得以此提出索赔。

	4. 
	是否收取履约保证金
	是，中标供应商在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价 5%的履约担保，采购人将在终验完毕后返还中标供应商履约担保

	5. 
	采购人信息
	单位名称：中国人民警察大（广州），地址：广州市天河区奥体南路399号，联系人姓名：李警官，联系电话：020-82335351

	6. 
	预算金额
	预算金额：人民币 65.403541万元，最高限价：人民币 60.936677万元

	7. 
	项目履约时间
	合同签订后100个日历天内交货，并完成安装调试。

	8. 
	项目履约地点
	广州市天河区奥体南路399号中国人民警察大学（广州）
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一、项目概述
	序号
	内容
	说明

	1
	项目基本介绍
	 为学校10-11号学生宿舍楼各采购一部电梯

	2
	项目地理位置
	 广州市天河区奥体南路399号中国人民警察大学（广州）校内

	3
	执行依据及规范
	1. GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》
2. GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》
3. GB/T 10058-2023《电梯技术条件》
4. GB/T 10059-2023《电梯试验方法》
5. GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》
6. GB/T 7025.1～7025.3-2023《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》
7. GB 50016-2014（2018 年版）《建筑设计防火规范》、GB 55037-2022《建筑防火通用规范》
8. GB 50310-2023《电梯工程施工质量验收规范》
9. GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》
10. GB/T 13435-2022《电梯曳引机》
11. 国家、省、市现行特种设备相关法规、规范及标准

	4
	项目目标
	满足电梯日常使用要求，且款式为新款



二、技术需求
（一）采购产品一览表
	采购内容
	数量
	最高限价
	工期

	永磁同步节能电梯
	2台
	人民币60.936677万元
	★合同签订后100日历天内交货，并完成安装调试


产品信息以本表为准，未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。
（二）产品清单及指标要求
设备及工程清单
	序号
	供货日期
	合同生效后100日历天内

	
	项目内容
	具体 要 求

	1
	★电梯用途
	乘客电梯

	2
	★电梯类型
	有机房电梯         
	永磁同步无齿轮曳引机

	3
	★数量
	2台　

	4
	★工程类别
	新装
	土建未完工　

	5
	施工配合费
	不需要

	6
	★井道结构
	框架结构

	7
	★速度（m/s）
	不小于 1.5m/s

	8
	★载重量（kg）
	 不低于1050kg(14人）

	9
	★停站数
	9层9站9门

	10
	提升高度（mm）
	按现场

	11
	井道总高（mm）
	按现场

	12
	井道尺寸 （宽×深，mm×mm）
	2100×2100具体按现场

	13
	门洞尺寸（宽×高，mm×mm）
	1000×2200

	14
	★轿厢尺寸（宽×深，mm×mm）
	1600×1500 

	15
	顶层净高（mm）
	4500具体按现场

	16
	底坑深度（mm）
	1600具体按现场

	17
	机房位置
	井道上方

	18
	★驱动方式
	无齿轮传动

	19
	基站
	不设基站

	20
	★控制方式
	集选单控

	21
	开门方式及尺寸
	双扇中分自动门，   尺寸：900mm×2100 mm

	22
	★控制系统
	32位微机全电脑控制系统

	23
	★电梯拖动系统
	交流变频调压调速（VVVF）

	24
	电梯通讯方式
	串行通讯

	25
	★门机
	变频门机

	26
	★门保护装置
	光幕保护

	27
	★制作标准
	GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》、GB/T 10058-2023《电梯技术条件》、TSG T7001《电梯监督检验和定期检验规则》及国家现行相关法规、规范要求

	28
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ

	29
	★厅门
	所有层SUS304发纹不锈钢一体板（不得采用复合板）

	30
	★门套
	所有层小门套  SUS304发纹不锈钢一体板（不得采用复合板）

	31
	厅门按钮
	不锈钢轻触式按钮

	32
	门踏板
	硬质铝型材

	33
	厅门外显示
	单色液晶显示

	34
	★轿厢
	SUS304发纹不锈钢一体板（不得采用复合板）

	35
	★轿厢要求
	轿厢侧壁
	SUS304发纹不锈钢一体板（不得采用复合板）

	
	
	轿 厢 门
	SUS304发纹不锈钢一体板（不得采用复合板）

	
	
	轿厢天花
	LED照明天花，标准吊顶（发纹不锈钢）

	
	
	轿内净高
	2450 mm

	
	
	轿厢地板
	大理石（由采购人选定）

	
	
	轿厢地坎
	挤压成型硬质铝地坎

	
	
	轿厢通风方式
	电梯专用空调

	
	
	轿厢内操作装置
	色液晶显示
	发纹不锈钢面板标准操作箱

	
	
	
	不锈钢轻触式按钮

	
	
	
	轿厢位置显示  

	
	
	轿厢副操纵装置
	无
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	 ★电梯基本功能设置              
	1.对讲机通讯功能

	
	
	2.电动机空转保护功能

	
	
	3.超速机械保护功能

	
	
	4.开门异常自动选层功能

	
	
	5.起动补偿功能

	
	
	6.门过载保护功能

	
	
	7.标准功能待机定期自检功能

	
	
	8.开门时间自动调整功能

	
	
	9.机房调试操作功能

	
	
	10.停电应急照明功能

	
	
	11.同步电机磁极码静态测试功能

	
	
	12.电梯服务支援系统

	
	
	13.电动机过载保护功能

	
	
	14.轿内通风自动控制功能

	
	
	15.运行次数显示功能

	
	
	16.无效内指令自动消除功能

	
	
	17.故障自动检测功能

	
	
	18.轿内照明自动控制功能

	
	
	19.警铃报警功能

	
	
	20.反向内指令自动消除功能

	
	
	21.开门时间自动控制功能

	
	
	22.位置异常自动校正功能

	
	
	23.底坑对讲机通讯功能

	
	
	24.超载报警功能

	
	
	25.层高自测定功能

	
	
	26.抱闸动作的双安全检测功能

	
	
	27.故障低速自救运行功能

	
	
	28.轿顶检修操作功能

	
	
	29.全集选控制运行功能

	
	
	30.抗电磁干扰功能

	
	
	31.泊梯功能：-1层

	
	
	32.开关门时间超常保护功能

	
	
	33.满载直驶运行功能

	
	
	34.消防迫降功能：-1层

	
	
	35.停车在非门区报警功能

	
	
	36.超载保护功能

	
	
	37.故障自动存储功能

	
	
	38.超速电气保护功能

	
	
	39.轿内慢速运行功能

	
	
	40.门停止运行功能

	
	
	41.错误指令人工消除

	37
	★其它功能要求
	42.五方通话（机房至监控室的铺线有中标单位负责）

	
	1 
	43.轿内误指令取消功能

	
	2 
	44. 消防员专用功能

	
	
	45.电梯设备原厂停电自动平层功能

	
	
	46.光幕保护功能

	
	
	47.轿门门锁

	
	
	48.停电自动平层装置

	
	
	49.非停止楼层人工设置（轿内按钮操作）

	38
	★功能说明
	50.电梯服务支援系统：保修期及有偿保养期内中标方提供，为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装现场的GPRS信号良好。

	39
	★对讲和监控系统
	51.机房至监控中心的布线、线材、线管及敷设工程（含通讯电缆、监控电缆、视频电缆、消防电缆、对讲设备、摄像头等）由中标方负责，并承担全部费用

	40
	其他约定
	52.★所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装，钢牛腿由中标方安装并承担费用。
53.★井道结构为混凝土墙，井道壁厚为200mm，由中标方配发拉爆螺栓及安装槽钢，并承担费用。
54.★电箱及电源至机房的强电电缆线、套管由中标方安装并承担费用。
55.井道四壁（包括各层统腰圈梁）应试垂直的，井道高度≤30m时，井道垂直度偏差为0-+25mm；30m＜井道高度≤60m时，井道垂直度偏差为0-+35mm；60m＜井道高度时，井道垂直度偏差为0-+50mm。
56.机房及井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室（厅）紧邻布置。凡受条件限制需紧邻布置时，必须由使用单位采取隔音、减振措施，
57.采购人需按中标方预埋件档距要求设置≥350mm高的混凝土圈梁，并在门头埋件位置捣制≥350mm高的混凝土圈梁。

	41
	伴随服务
	58.电梯本体的设计、制造、运输、交货、储存；
59.电梯的安装、调试、输运、验收、全部使用证明并且支付全部验收费用。
60.保修期内定期维护保养每月不低于2次。



三、服务要求及标准
1.售后服务：质保期内，投标人提供7*24小时服务保障，电话报修后2小时上门服务，6小时内排除故障。
2.培训要求：提供不少于2人/天的工程师安装配置等实操培训，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。提供相关承诺函。
四、其他技术要求
1.★投标人需承诺在供货时提供整台电梯产品装箱清单，清单须注明所有部件的型号、规格、数量（包括但不限于曳引轮、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、厅门锁、厅门联动钢丝绳、补偿链或补偿缆、导靴或滚轮），以便采购人日后维修更换时方便快捷的采购及核定价格。（提供承诺函格式自拟）
2.★电梯属于长期使用的关系到公众安全的特种设备。为了保证在以后的使用过程中不会因投标人停产、破产、产品部件供应商转行或停产，造成采购人被迫在短时间内要对所采购的电梯设备进行改造或更换，投标人提供书面承诺，承诺所投产品的主要部件（包括但不限于曳引机、控制柜及主控电路板、自动门机及控制系统、安全钳、限速器、缓冲器、控制系统电子安全装置等主要部件）均为原厂生产并拥有100%知识产权。如果采购人发现或证明投标人违反本条规定，将无条件拆除召回整台电梯并赔偿采购人所有重新更换电梯的费用。如果投标人为代理商，则由投标人和法人代表共同承诺，投标人无法履行承诺时，由签署合同的法人代表及其所有股东共同履行。该承诺函可作为用户日后对于产品售后及质量问题向电梯生产厂商或代理商(包括其法人代表和股东)追讨赔偿的证明文件。（提供承诺函格式自拟）
3. ▲控制系统：双32位CPU，全数字化处理，可通过原厂配套调试工具调取故障代码，保障后期维保单位开展维修作业。系统技术开放（可借助厂家工具查看），控制柜与所投电梯的品牌一致,其中控制柜内的控制主板和变频驱动板是所投品牌电梯厂家自行设计制造，且主要电路板上有投标品牌的商标LOGO（LOGO必须是与PCB板上的原器件代号同时丝印上去的。粘贴或者手写的无效，须提供控制主板和变频驱动板的高清图片）。(投标文件应提供该证明材料)
4. ▲采用VVVF变频变压永磁同步门机且门机控制所有电路板均与所投电梯同一品牌，提供证明电路板为原厂原品牌电路板证明材料。(投标文件应提供该证明材料)
5、▲所投产品的主要部件曳引机、控制柜、安全钳、限速器、缓冲器由所投品牌的制造商生产供货，投标人在投标时须提供上述部件型式试验合格证复印件作为证明文件。
6、▲为确保采购人能买到质量和售后服务相对稳定的设备，投标人必需说明电梯控制主板、信号接口板、门机控制器、驱动装置、变频器的设计使用寿命年限及安装验收以后该梯全新配件供应的年限，该说明可作为用户日后对于产品售后及质量问题向电梯生产厂商及代理商(包括其法人代表)追讨赔偿的证明文件。（例如投标人注明以上部件使用年限为10年，如果十年内厂家或代理商以无法提供全新配件为借口要求用户换梯或改造该电梯，则涉及的所有费用由该厂商及代理商承担。）（提供承诺函格式自拟）
五、设备要求
1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2.交付验收标准依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；货物来源国官方标准。
六、质保期及维修保养期
★质保期及维修保养期要求：不少于 5 年，质保期及维修保养期从取得质量技术监督局电梯检验合格证及注册登记证之日起计算。质保期及维修保养期内，中标人免费提供以下全部服务，相关费用已包含在投标报价中，中标后不另行收取维保及配件费用：
1.免费日常维护保养：按国家电梯维护保养规范要求，定期对电梯进行清洁、润滑、检查、调整等日常维护保养工作，确保电梯正常运行；
2.免费故障检修处置：指派专人负责售后服务事宜，提供全年 365 天 ×24 小时免费售后服务热线电话，接到报障电话后 2 小时内到达现场处理故障，6小时内排除故障；
3.免费非人为损坏零部件更换：质保期内，电梯因设备质量问题或非人为损坏导致的零部件故障，中标人免费更换零部件，不收取配件费及人工费；
4.协助采购人电梯的年检工作。
七、履约保证金
中标人在合同签订后5个工作日内，中标人需向采购人提供履约保函，金额为合同金额的5%。电梯完成竣工验收之日起15个工作日内采购人归还中标人履约保函。
八、付款方式
合同签订后，收到中标人正式发票，经采购人财务部门审核，以转账日期作为付款日期，采购人向中标人支付合同总价30%作为预付款。
中标人将货物运抵指定交货地点并经采购人组织开箱初验合格（初验合格指必须满足采购文件合同中的初验条款要求）后，收到中标人正式发票的15个工作日内，经采购人财务部门审核，以转账日期作为付款日期，支付合同总价的20%。
中标人完成电梯设备安装后，经采购人确认，收到中标人正式发票的15个工作日内，经采购人财务部门审核，以转账日期作为付款日期，支付合同总价的20%。
电梯设备安装调试结束，提交全部报告材料，且所有货物完成安装调试，质量监督部门验收合格，采购人对所有货物统一进行功能验收，验收合格且使用正常，剩余项目经费下达后，在收到中标人正式发票的15个工作日内，经采购人财务部门审核，以转账日期作为付款日期，支付至合同价的90%。
验收合格30个工作日内，中标人提交项目结算书，并按采购人要求送交第三方审计单位进行结算审计，结算审计完成后，由中标人向采购人账户转入审定金额的3%作为项目质量保证金，采购人再向中标人累计支付至结算审定金额的100%。
项目质保期满后，采购人向中标人无息返还质量保证金。
中标人须在每次收款前向采购人开具等额的正式发票；收款方、出具发票方、合同均必须与名称一致。所有付款如遇寒暑假付款时间顺延。
结算审核费按照以下规定执行：若结算审核审减率在5%之内，由采购人承担全额结算审核费；若结算审核审减率在5%（含）-10%之间，由采购人、中标人双方各承担50%的结算审核费；若结算审核审减率大于10%（含），由中标人承担全额结算审核费。
九、验收
（一）客梯安装、调试工作完成后，在采购人收到中标人初验书面申请后15天内根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行竣工初检验，中标人须委托地方相关技术监督部门对电梯进行检测验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。初验合格后，中标人可申请进行终验，终验前中标人需取得电梯检验报告、检验标志、使用登记证。
（二）中标人免费负责代办理电梯报检手续，取得广州市特种机电设备检测研究院的《电梯安全检验合格证》，并办理使用登记。
（三）中标人必须提供设备的安装、调试、使用所需的中文技术文件，包括但不限于以下文件：
1.机房、井道布置图；2.电气原理图及符合说明，电气原理说明书；3.使用维护说明书；4.电梯部件安装图册；5.最终图纸光盘；6.城建档案资料；7.工程结算资料；8.采购人认为需要的其它文件；9.电气线路控制元件明细说明；10.电气安装敷线图；11.电气安装接线图；12.电气调试说明书；13.控制柜内主板操作键盘（控钮）的操作方法及说明；14.故障码说明表；15.产品合格证；16.电梯功能表；17.装箱单。
[bookmark: _Toc12821]
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中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目（采购包1：井道改造）
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项目编号：                 
 
签定日期:       年   月   日

第一部分：合同协议书
甲方（甲方）：  中国人民警察大学（广州）    
乙方（乙方）：                              
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本维修工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况	
工程名称：中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目（包组一：井道改造）   
工程地点： 广东省广州市天河区奥体南路399号                                 
工程内容：为盘活房屋资源，改善住宿条件，计划为10-11号学生宿舍楼加装电梯，改造电梯井道，经测算，约需经费71.83万元。
资金来源：   财政性资金  
二、工程承包范围
承包范围：根据建设单位提供的施工图纸、工程量清单、现场踏勘情况、使用材料说明及资料、工程性质、工程特点，由乙方包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收，按施工图纸、工程量清单所列内容（含设备材料清单）实行单价包干。
三、合同工期
开工日期：   年    月   日
竣工日期:    年    月    日
合同工期总日历天数： 90天。
四、质量标准
工程质量标准：达到国家质量评定  合格 标准。
五、合同价款
金额人民币（大写）：                              
(小写):￥                元
六、组成合同的文件
6.1组成本合同的文件包括：
(1)本合同协议书
(2)本合同专用条款
(3)工程质量保修书
6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同《专用条款》中的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效   
10.1合同订立时间：     年   月   日
10.2合同订立地点： 广州市天河区奥体南399号 
10.3本合同双方签字盖章后生效。
10.4本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。
乙方（盖章）：  

地  址：  
 
签约代表：

日  期：
甲方（盖章）：中国人民警察大学（广州）

地  址：广州市天河区奥体南路399号

签约代表：

日  期：






第二部分、专用条款


第二部分：专用部分条款


一、甲方工作
1.1开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电源，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
1.2指派    为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
1.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
1.4协调有关部门支持乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 
二、乙方工作
2.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2.2指派    为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，主动按约定向甲方汇报施工进展等信息。
2.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录并向甲方汇报。参加竣工验收，编制工程结算，绘制竣工图纸。
2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，如因施工人员在施工中损坏周围的建筑物、设备管线、古树名木，乙方承担相关责任及费用；做好施工现场保卫和垃圾清除或归纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
2.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
2.6工程竣工末移交甲方之前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。
2.7若因违反以上条款给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、关于工期的约定
3.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。
3.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
3.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。乙方应记录停工原因及时间，形成报告交甲方复核确认。
四、关于工程质量及验收的约定
4.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73--91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300--88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
4.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
4.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前三天书面通知甲方参加验收，甲方如无法按时参加验收应书面回复乙方并与乙方重新确定验收日期。
4.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
4.5工程竣工时，乙方应提前三天书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
五、关于工程价款及结算的约定
5.1工程款支付:本项目实行单价包干，增加及减少部分按实结算。
接到中标通知书7日内，乙方须向甲方提供中标价5%作为履约保函，甲方收到履约保函后，双方签订合同。
合同签订之日起，收到乙方正式发票和请款资料后，经甲方财务部门审核，以转账日期作为付款日期，甲方向乙方支付30%的合同款作为项目预付款；当工程累计进度达到50%时，收到乙方正式发票和请款资料后，经甲方项目负责人和监理工程师确认后，甲方按合同价的10%向乙方拨付进度款；当工程累计进度达到60%时，收到乙方正式发票和请款资料后，经甲方项目负责人和监理工程师确认后，甲方按合同价的10%向乙方拨付进度款；当工程累计进度达到70%时，收到乙方正式发票和请款资料后，经甲方项目负责人和监理工程师确认后，甲方按合同价的10%向乙方拨付进度款；当工程累计进度达到80%时，在甲方全部项目经费下达后，收到乙方正式发票和请款资料后，并经甲方项目负责人和监理工程师确认后，甲方按合同价的10%向乙方拨付进度款；工程通过竣工验收，经甲方财务部门审核后，以转账日期作为付款日期，甲方须向乙方累计支付至合同价的90%，同时，向乙方退还履约担保。
工程通过竣工验收30个工作日内，乙方提交项目结算书，并按甲方要求送交第三方审计单位进行结算审计，结算审计完成后，由乙方向甲方账户转入审定金额的3%作为项目质量保证金，甲方再向乙方累计支付至结算审定金额的100%。
项目两年缺陷责任期满后，甲方向乙方无息返还质量保证金。
结算审核费按以下规定执行：若结算审核审减率在5%之内，由甲方承担全额结算审核费；若结算审核审减率在5%（含）-10%之间，由甲、乙双方各承担50%的结算审核费；若结算审核审减率大于10%（含），由乙方承担全额结算审核费。
5.2乙方收款账户为（如有变更，乙方另行书面通知甲方）：
开户银行：                                    
银行账号：                                                        
开 户 名：                                                                                   
5.3双方商定本合同价款采用按单价包干结算，合同清单内（外）增减部分按实进行结算。
5.4甲方进行工程竣工验收后，不代表竣工结算，还需根据实际测量结果进行最终的工程竣工结算。
六、关于材料供应的约定
6.1凡由乙方采购的材料、设备，进入施工现场时，需经甲方作质量确认后方可进场，并及时向甲方提供材料、设备的相关送检资料；如该等材料、设备不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，乙方负责将其更换为质量和规格符合要求的材料、设备，由此造成的损失由乙方负责。 
6.2乙方不得以任何理由或借口延误甲供材的及时进场入库，否则以每次 500元罚款；乙方协助甲方保证甲供材的进场，应积极承担甲供材的施工配合义务，若出现不配合甚至刁难供货商的情况，按甲方每协调一次扣除  500  元作为违约金。
七、有关安全生产和防火的约定
7.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
7.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
八、违约责任
8.1因乙方责任原因不能按合同规定的工期交付使用的，每拖延一天，应每日按合同价款0.3%的标准向甲方支付违约金，误期违约金的最高限额为合同总价款的20%；若对甲方造成损失的，需赔偿甲方的实际损失。
8.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
8.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担赔偿损失。
8.4因乙方施工造成工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，甲方有权暂停支付进度款，直至工程符合质量要求为止。
8.5施工过程中，若有需经过甲方或相关验收部门确认及审批的项目，乙方在未经甲方或相关验收部门确认及审批而擅自施工的，由此产生的一切责任及费用由乙方自己承担。
8.6因一方原因，合同无法继续履行时，应书面通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
九、争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向广州市天河区人民法院提起诉讼。
十、其他约定
10.1甲方书面要求增加的工程项目，预算方式原则上按甲方确认的工程报价方式执行。
10.2项目清单和设计图以外的增加工程项目必须由甲方确认后,乙方方可施工。
10.3本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，具有同等法律效力。
10.4甲、乙双方的联系地址已注记在本合同上，所有信函均应以上述地址为依据。如甲、乙各方变更联系地址应在迁徙之日将新注记地址函告并送达对方，否则视本合同注记的联系地址为唯一合法联系地址，所有按本合同注记地址寄出的函件视为已送达甲、乙各方。

第二部分：工程质量保修书
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对本次工程所涉及的项目 签订工程质量保修书。
1.工程质量保修范围和内容
1.1乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
1.2质量保修范围包括：本次装修范围内的项目。
2.质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
2.1.1基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2.1.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
2.1.3供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
2.1.4电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
2.2本工程自竣工验收合格之日起实行保修。工程交付使用后，甲方或甲方委托物业管理公司对本项目实施管理，乙方对本项目有关维修义务的承诺同样适用于物业管理公司；在工程保修期限内，乙方应积极协助甲方或物业管理公司对本工程的相关部位进行维护管理。
2.3 本项目质量保修期为2年，自工程通过竣工验收之日起算。质量保修期内，乙方按合同约定承担缺陷修复义务。质量保修期满14日内，乙方可向甲方申请返还3%结算审定金额的质量保证金，甲方在确认工程质量符合要求后予以返还。
3.质量保修责任
3.1保修期限内，工程出现质量问题，乙方接到甲方或物业管理公司通知后应在24小时内派人到现场处理，两日内未完善处理的或维修三次不能满足规范要求，甲方有权直接另行委托修缮维护，费用由乙方承担，甲方审定的维修费用乙方不得有异议；如存在质量问题引起甲方损失，由乙方承担全部责任，甲方有权利用乙方质保金先行赔偿，不足部分仍由乙方承担责任，且甲方有权向乙方追偿因先行赔偿第三方支付的一切费用，乙方应予全额赔偿。
3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3质量保修完成后，由甲方组织验收。
4.保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。



甲方（盖章）： 中国人民警察大学（广州）   乙方（盖章）： 

地  址：广州市天河区奥体南路399号      地  址： 

日  期：                             日  期：


中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目（采购包2：电梯设备采购）


合　同　书






 
项目编号：                   
 
项目名称：                   
 
 
 
 
甲　　方：　　　　　
电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：　　　
乙　　方：　　　　　
电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：　　　
 
根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、货物内容
	名称
	品牌、规格、标准/主要服务内容 
	产地
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计：人民币大写：   元整
	￥：  


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。
二、合同金额
合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。
三、设备要求
货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
四、交货期、交货方式及交货地点
1.交货期：
2.交货方式：
3.交货地点：
五、付款方式
合同签订后，收到乙方正式发票，经甲方财务部门审核，以转账日期作为付款日期，甲方向乙方支付合同总价30%作为预付款。
乙方将货物运抵指定交货地点并经甲方组织开箱初验合格（初验合格指必须满足采购文件合同中的初验条款要求）后，收到乙方正式发票的15个工作日内，经甲方财务部门审核，以转账日期作为付款日期，支付合同总价的20%。
乙方完成电梯设备安装后，经甲方确认，收到乙方正式发票的15个工作日内，经甲方财务部门审核，以转账日期作为付款日期，支付合同总价的20%。
电梯设备安装调试结束，提交全部报告材料，且所有货物完成安装调试，质量监督部门验收合格，甲方对所有货物统一进行功能验收，验收合格且使用正常，剩余项目经费下达后，在收到乙方正式发票的15个工作日内，经甲方财务部门审核，以转账日期作为付款日期，支付至合同价的90%。
验收合格30个工作日内，乙方提交项目结算书，并按甲方要求送交第三方审计单位进行结算审计，结算审计完成后，由乙方向甲方账户转入审定金额的3%作为项目质量保证金，甲方再向乙方累计支付至结算审定金额的100%。
项目质保期满后，甲方向乙方无息返还质量保证金。
乙方须在每次收款前向甲方开具等额的正式发票；收款方、出具发票方、合同均必须与名称一致。所有付款如遇寒暑假付款时间顺延。
结算审核费按照以下规定执行：若结算审核审减率在5%之内，由甲方承担全额结算审核费；若结算审核审减率在5%（含）-10%之间，由甲方、乙方双方各承担50%的结算审核费；若结算审核审减率大于10%（含），由乙方承担全额结算审核费。
六、质保期及售后服务要求
1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。
2.免费日常维护保养：按国家电梯维护保养规范要求，定期对电梯进行清洁、润滑、检查、调整等日常维护保养工作，确保电梯正常运行；
3.免费故障检修处置：指派专人负责售后服务事宜，提供全年 365 天 ×24 小时免费售后服务热线电话，接到报障电话后 2 小时内到达现场处理故障，6小时内排除故障；
4.免费非人为损坏零部件更换：质保期内，电梯因设备质量问题或非人为损坏导致的零部件故障，中标人免费更换零部件，不收取配件费及人工费；
5.协助采购人电梯的年检工作。
七、履约保证金
乙方在合同签订后5个工作日内，乙方需向甲方提供履约保函，金额为合同金额的5%。电梯完成竣工验收之日起15个工作日内甲方归还乙方履约保函。
八、安装与调试
1.乙方必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
九、验收：
1.客梯安装、调试工作完成后，在甲方收到乙方初验书面申请后15天内根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行竣工初检验，乙方须委托地方相关技术监督部门对电梯进行检测验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。初验合格后，乙方可申请进行终验，终验前乙方需取得电梯检验报告、检验标志、使用登记证。
2.乙方免费负责代办理电梯报检手续，取得广州市特种机电设备检测研究院的《电梯安全检验合格证》，并办理使用登记。
3.乙方必须提供设备的安装、调试、使用所需的中文技术文件，包括但不限于以下文件：1.机房、井道布置图；2.电气原理图及符合说明，电气原理说明书；3.使用维护说明书；4.电梯部件安装图册；5.最终图纸光盘；6.城建档案资料；7.工程结算资料；8.甲方认为需要的其它文件；9.电气线路控制元件明细说明；10.电气安装敷线图；11.电气安装接线图；12.电气调试说明书；13.控制柜内主板操作键盘（控钮）的操作方法及说明；14.故障码说明表；15.产品合格证；16.电梯功能表；17.装箱单。
十、违约责任与赔偿损失
1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：
                                                 
5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。
十一、争议的解决   
合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。
十二、不可抗力
1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十三、税费
1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
十四、 其它
1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件即成为本合同的有效组成部分。
3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十五、合同生效
1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2.合同一式    份。
 
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
代表：                                  代表：
签订地点：
签订日期：　年　　月　　日              签订日期：　年　　月　日
开户名称：
银行帐号：
开 户 行：
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第六章  响应文件格式
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响 应 文 件
口 正本
口 副本
口 单独密封资料


项目编号：GZGCCG-2026061
项目名称：中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目
采购包：
响应供应商名称：
响应供应商地址：
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一、响应文件目录表
说明：
1. 响应文件包括但不限于以下组成内容。
2. 响应供应商编制响应文件中的项目编号应为GZGCCG-2026061。
3. 响应供应商必须严格按照《资格性、符合性评审表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖响应供应商公章。
4. 响应供应商应根据《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等填写此表，同时应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖响应供应商公章。
（一）价格评审自查表
	序号
	评审分项
	证明文件

	1. 
	报价表（首次报价）
	第（ ）页

	2. 
	分项报价表
	第（ ）页

	3. 
	中小企业声明函
	第（ ）页

	4. 
	监狱企业的证明文件（如适用）
	第（ ）页

	5. 
	残疾人福利性单位声明函（如适用）
	第（ ）页



（二）资格性、符合性自查表
	序号
	采购文件要求
	自查结论
	证明文件

	1.
	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

	1. 
	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证，若属自然人投标的提供身份证等相关证明）复印件；分支机构投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章；
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	2. 
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《供应商资格声明函》）；
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	3. 
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《供应商资格声明函》）；
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	4. 
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供《供应商资格声明函》）；
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	5. 
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供《供应商资格声明函》）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）；
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	6. 
	符合法律、行政法规规定的其他条件：（提供《供应商资格声明函》）。
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	2.
	本项目的特定资格要求：采购包1/2的特定资格要求详见磋商邀请内容
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	3.
	不同供应商之间有下列情形之一，不接受作为参加同一采购项目竞争的供应商：①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。（提供《供应商资格声明函》）。
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	4.
	在提交响应文件截止时间前响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任一记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：由采购代理机构于磋商截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档。）
	□通过
□不通过
	由采购代理机构于磋商截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档。

	5.
	响应供应商资格声明函已提交并符合磋商文件要求（签署、盖章）的；
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	6.
	已成功办理磋商文件获取登记的供应商。
	□通过
□不通过
	/

	7.
	本项目不接受联系体投标
	□通过
□不通过
	/

	8.
	法定代表人证明书和法定代表人授权委托书
	按照磋商文件规定签署本人姓名（或印盖本人姓名章）和盖章
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	9.
	磋商函
	已提交并符合竞争性磋商文件要求的，且磋商有效期满足磋商文件要求的
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	10.
	响应文件没有竞争性磋商文件中规定的其它无效投标条款的；
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	11.
	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。
	□通过
□不通过
	第（ ）页


（三）综合评分表
	技术服务评审自查表

	序号
	评审因素
	提交内容
	证明文件

	1. 
	....（供应商根据各采购包综合评分表自行补充）
	
	第（ ）页

	2. 
	
	
	第（ ）页

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	第（ ）页

	商务评审自查表

	1. 
	....（供应商根据各采购包综合评分表自行补充）
	
	第（ ）页

	2. 
	
	
	第（ ）页

	3. 
	
	
	第（ ）页

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	其他内容资料

	1. 
	响应供应商基本情况表
	第（ ）页

	2. 
	主要股东或出资人信息及打印“国家企业信用信息公示系统”网页查询的信息
	第（ ）页

	3. 
	响应供应商认为需要提供的其他资料
	第（ ）页
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二、磋 商 函
致：广州市广采招标有限公司
我方确认收到贵方 中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目，采购包：   采购货物及相关服务的竞争性磋商文件（项目编号：GZGCCG-2026061），(响应供应商名称、地址)  作为响应供应商已正式授权《法定代表人授权委托书》中的授权代表为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行磋商。
签名代表在此声明并同意：
1. 我们愿意遵守采购代理机构发布竞争性磋商文件的各项规定，自愿参加磋商, 并已清楚竞争性磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照竞争性磋商文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本磋商自磋商截止之日起90天内有效。
3. 我们承诺从本项目递交响应文件截止时间起，本投标始终有效且不予撤销已递交的响应文件。
4. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部竞争性磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本竞争性磋商文件的要求，我们同意放弃对竞争性磋商文件提出不明或误解的一切权力。
5. 我们同意提供采购人与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。
6. 我们理解采购人与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。
7. 如果我们未对竞争性磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。 
8. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
9. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。
10. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。
11. 所有有关本次磋商的函电请寄：  （响应供应商地址）     
备注：1、磋商函中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期，否则视为无效响应。
2、除磋商有效期承诺的时间外，本磋商函内容不得擅自删改，否则视为无效响应。 

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：
职务：                    
响应供应商名称:                         
响应供应商公章：           
电话：                传真：              邮编：   
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三、响应供应商资格声明函
广州市广采招标有限公司：
关于贵公司　　　　年　　月　　日发布  中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目，采购包：   （项目编号：GZGCCG-2026061）的磋商公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：
1、 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。 
2、 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
3、 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。
以上内容如有虚假或与事实不符的，可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！
备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。 
响应供应商名称（单位盖公章）：
响应供应商地址：
日期：
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本授权委托书声明：注册于 （响应供应商地址）  的  （响应供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就  中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目，采购包：  （项目编号：GZGCCG-2026061）的磋商活动，提交响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。
被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。
本授权书自法定代表人签字（盖章）之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

响应供应商名称（盖公章）：
地      址：
法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（正面）


被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（反面）











[bookmark: _Toc410738981][bookmark: _Toc416770260][bookmark: _Toc275865608][bookmark: _Toc410736182][bookmark: _Toc416771370]五、法定代表人证明书
______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。
本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。
       
附：
营业执照（注册号）：                       
经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（正面）


法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（反面）








                         
                                           响应供应商名称：（盖公章）：
                                           地址：
                                           签发日期：
[bookmark: _承诺函][bookmark: _Toc416771371][bookmark: _Toc410736184][bookmark: _Toc410738983][bookmark: _Toc416770261]


六、用户需求书响应一览表
说明：响应供应商必须对应竞争性磋商文件“用户需求书”的条款逐条应答并按要求填写下表。
项目名称：中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目                    
项目编号：GZGCCG-2026061
采购包：
	序号
	用户需求书条款描述
	响应供应商响应描述
	偏离情况说明
（正偏离/完全响应/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


备注：1、本表中“竞争性磋商文件条款描述”的条款与用户需求中各采购包的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。
	

响应供应商名称（盖公章）：                             

日期：         
[bookmark: _Toc416771374][bookmark: _Toc416770264]
七、报 价 表
（首次报价）

项目名称：中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目                    
项目编号：GZGCCG-2026061
采购包：
	采购内容
	磋商总报价
（人民币/元）
	合同履约期限
	备注

	
	 
	
	




响应供应商名称（盖公章）：                             

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              

日期：      年       月     日

备注：各响应供应商可自行保留一份《首次报价》，以便报价时参考用。


[bookmark: _Toc385940906]八、投标分项报价表（含税）
（按附件各采购包的工程量清单）

项目名称：中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目                     
项目编号：GZGCCG-2026061
采购包：
	品目号
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（采购包2需明确投标电梯品牌）            





响应供应商名称（盖公章）：                             

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              

日期：      年       月     日


[bookmark: _Toc416771375][bookmark: _Toc410738987][bookmark: _Toc416770265][bookmark: _Toc410736188]九、中小企业声明函

采购包1：中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


   响应供应商名称（单位盖公章）： 
日 期：



说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


采购包2：中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为_____________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为_______________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


   响应供应商名称（单位盖公章）： 
日 期：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）本项目为专门预留给中小微企业的采购项目，本声明函是必须提供项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（3）投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。


（如响应供应商不属于监狱企业无须提供）
十、监狱企业的证明文件
说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖响应供应商单位公章。


（如响应供应商不属于残疾人福利性单位无须提供）
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]十一、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                    单位名称（盖章）：
                           日  期：
[bookmark: _Toc173553182][bookmark: _Toc416770270][bookmark: _Toc275865616][bookmark: _Toc410736190][bookmark: _Toc410738989][bookmark: _Toc416771381][bookmark: _Toc50691037][bookmark: _Toc50703730][bookmark: _Toc43264518]

十二、响应供应商基本情况表
1、 公司基本情况
1. 公司名称：                                电话号码：                            
2. 地    址：                                传    真：                             
3. 注册资金：                                经济性质：          
4. 公司开户银行名称及账号：     
5. 营业注册执照号：   
6. 公司简介
文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。
7. 股东及出资信息
	序号
	名称
（姓名）
	统一社会信息用代码（身份证号）
	出资额
（人民币  万元）
	出资方式
	占全部股份比例

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1. 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信息用代码（尚未办理多证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
2. 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
3. 响应供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。同时响应供应商需附“国家企业信用信息公示系统”网页并加盖响应供应商单位公章。
2、 响应供应商获得国家有关部门颁发的资质：
	  证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                                
[bookmark: _Toc43264525]我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
响应供应商名称（盖公章）：                             
日期：         
[bookmark: _Toc50736481][bookmark: _Toc275865617][bookmark: _Toc50691044][bookmark: _Toc50737333][bookmark: _Toc52165085][bookmark: _Toc410736191][bookmark: _Toc410738990][bookmark: _Toc50737301][bookmark: _Toc416770271][bookmark: _Toc416771382]
十三、同类项目情况一览表
项目名称：中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目                  
项目编号：GZGCCG-2026061
采购包：
	序号
	业主名称
	项目名称
	服务内容
	合同总价
	签约或完成时间
	单位联系人及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


备注：根据评分表的要求提交相应资料。

响应供应商名称（盖公章）：                             
日期：         

[bookmark: _Toc410736192][bookmark: _Toc50736480][bookmark: _Toc50737332][bookmark: _Toc52165084][bookmark: _Toc275865618][bookmark: _Toc416771383][bookmark: _Toc50737300][bookmark: _Toc50691042][bookmark: _Toc416770272][bookmark: _Toc410738991]

十四、拟投入本项目服务团队情况一览表
项目名称：中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目                   
项目编号：GZGCCG-2026061
采购包：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	专业
	经验年限
	拟担任职务或承担工作内容

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：根据评分表的要求提交相应资料。

响应供应商名称（盖公章）：                             
日期：         


[bookmark: _Toc410736194][bookmark: _Toc410738993][bookmark: _Toc416771385][bookmark: _Toc416770274]

十五、合同条款响应一览表
说明：响应供应商必须对应竞争性磋商文件的合同条款逐条应答并按要求填写下表。
项目名称：中国人民警察大学（广州）10-11号学生宿舍楼加装电梯项目                     
项目编号：GZGCCG-2026061
采购包：
	序号
	竞争性磋商文件条款描述
	响应供应商响应描述
	偏离情况说明
（正偏离/完全响应/负偏离）

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	4 
	
	
	

	5 
	
	
	



响应供应商名称（盖公章）：                             
日期：         

[bookmark: _Toc100930343][bookmark: _Toc13636]
第七章  磋商须知
[bookmark: _Toc410738932][bookmark: _Toc416770211][bookmark: _Toc410736132][bookmark: _Toc293674590][bookmark: _Toc416771321]一、说 明
1 [bookmark: _Toc416770212][bookmark: _Toc410736133][bookmark: _Toc416771322][bookmark: _Toc410738933]适用范围
1.1 本竞争性磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目的采购。
2 采购人、采购代理机构
2.1 采购人指依法进行采购的采购单位。本竞争性磋商文件第二章磋商资料表中所述的采购人已拥有一笔资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。
2.2 [bookmark: _Toc410738935][bookmark: _Toc410736135]采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话等联系方式详见磋商资料表。
3 [bookmark: _Toc416771324][bookmark: _Toc416770214]关于响应供应商及成交供应商
3.1 响应供应商是响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2 成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。
4 合格的货物、工程和服务
4.1  “货物”是指响应供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到磋商文件规定的质量验收等级标准的建设工程。
4.3 “服务”是指响应供应商按竞争性磋商文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。
4.4 [bookmark: _Toc211763038]政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，应当获得财政部门核准。本项目依据《政府采购进口产品管理办法》优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
4.5 若所投产品属于政府强制采购节能产品的，则响应供应商必须提供该产品国家强制性节能产品进行响应，并提供强制性节能产品认证证书，否则视为无效响应。
4.6 响应供应商提供的所有货物或服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。
4.7 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。
4.8 响应供应商应保证本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果响应供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由响应供应商承担。
5 [bookmark: _Toc410738937][bookmark: _Toc410736137][bookmark: _Toc416771326][bookmark: _Toc416770216]投标费用
5.1 [bookmark: _Toc315793298]响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。
6 其他
6.1 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。
6.2 供应商（响应供应商）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
6.3 成交供应商应按照竞争性磋商文件磋商资料表中的规定缴纳招标代理服务费。
6.4 服务费按差额定率累进法计算。
	                      费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.01%


例如：某货物招标成交金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
（500-100）万元×1.1%=4.4万元
（850-500）万元×0.8%=2.8万元
合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元）

例如：某服务招标成交金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
（500-100）万元×0.8%=3.2万元
（850-500）万元×0.45%=1.575万元
合计收费=1.5+3.2+1.575=6.275（万元）
6.5 经依法被认定成交无效的，采购代理服务费不予退还。
[bookmark: _Toc410736139][bookmark: _Toc416771327][bookmark: _Toc410738939][bookmark: _Toc416770217]
二、竞争性磋商文件
7 [bookmark: _Toc416770218][bookmark: _Toc410738940][bookmark: _Toc410736140][bookmark: _Toc416771328]竞争性磋商文件的编制依据与构成
7.1 本竞争性磋商文件的编制参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。
7.2 要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件以中文文字编写。竞争性磋商文件共七章，由下列文件以及在采购过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商资料表
第三章 评分体系与标准
第四章 用户需求书
第五章 合同文本
第六章 响应文件格式
第七章 磋商须知
7.3 响应供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。
7.4 本竞争性磋商文件的解释权归“广州市广采招标有限公司”所有。
8 [bookmark: _Toc410736141][bookmark: _Toc410738941][bookmark: _Toc416770219][bookmark: _Toc416771329]竞争性磋商文件的澄清及修改
8.1 采购人可以主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。
8.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.3 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告书面通知已办理报名并成功购买谈判文件的供应商。其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为收到澄清（更正/变更）公告，并有责任履行相应的义务。
8.4 采购人发出的澄清或修改（更正）的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对潜在响应供应商具有约束力。
8.5 响应供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。
9 [bookmark: _Toc433127757][bookmark: _Toc434343657]竞争性磋商文件的答疑或现场考察
9.1 除非磋商资料表中另有规定，不举行项目现场考察或磋商前答疑会，如举行现场考察或磋商前答疑会的，则按以下规定：
9.1.1 在磋商资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；
9.1.2 供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现·场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；
[bookmark: _Toc410738943][bookmark: _Toc410736143][bookmark: _Toc416771330][bookmark: _Toc416770220]三、响应文件的编制
10 [bookmark: _Toc416771331][bookmark: _Toc416770221][bookmark: _Toc410736144][bookmark: _Toc410738944]磋商的语言
10.1 [bookmark: _Toc410738945][bookmark: _Toc416770222][bookmark: _Toc410736145][bookmark: _Toc416771332]响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。
11 响应文件的构成
11.1 响应供应商编写的响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见响应文件格式。
11.2 响应文件的构成应符合法律法规及竞争性磋商文件的要求。
12 [bookmark: _Toc410738946][bookmark: _Toc410736146][bookmark: _Toc416770223][bookmark: _Toc416771333]响应文件的编写
12.1 响应供应商应完整、真实、准确地填写竞争性磋商文件中提供的磋商函、报价表以及竞争性磋商文件中规定的其它所有内容。
12.2 响应供应商对竞争性磋商文件中多个包组进行磋商的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。
12.3 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
12.4 如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本竞争性磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。
13 [bookmark: _Toc410736147][bookmark: _Toc416770224][bookmark: _Toc416771334][bookmark: _Toc410738947]磋商报价
13.1 响应供应商应按照“第四章　用户需求书”中采购项目技术或服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按报价表的要求报出价格。响应供应商按磋商文件的要求报出全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于磋商资料表中规定的。
13.2 投标分项报价应包含：
13.2.1 按磋商文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。磋商资料表中对进口环节关税和增值税另有规定的，从其规定。
13.3 除磋商资料表中另有规定，响应供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应磋商而予以拒绝。
13.4 除磋商资料表中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。
13.5 除磋商资料表另有规定外，本次磋商不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。
14 [bookmark: _Toc416771335][bookmark: _Toc410738948][bookmark: _Toc410736148][bookmark: _Toc416770225]投标货币
14.1 响应供应商所提供的货物或服务均应以人民币报价。 
15 [bookmark: _Toc416771336][bookmark: _Toc416770226]联合体投标
15.1 除非磋商邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果磋商邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：
15.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定，对“合格的响应供应商”的特殊条款要求至少有一方符合。
15.2.1 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。
15.2.2 联合体投标的，必须提供各方签订的共同联合体协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）磋商；
15.2.3 联合体中有同类资质的响应供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的响应供应商确定资质等级。
15.2.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。
15.2.5 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。
16 [bookmark: _Toc410736150][bookmark: _Toc416770227][bookmark: _Toc410738950][bookmark: _Toc416771337]证明响应供应商合格和资格的文件
16.1 响应供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其磋商报价无效。
16.2 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格响应供应商。
17 [bookmark: _Toc416770228][bookmark: _Toc410738951][bookmark: _Toc410736151][bookmark: _Toc416771338]证明货物或服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件
17.1 响应供应商应提交证明文件，证明其磋商的货物或服务的合格性符合竞争性磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2 证明货物或服务与竞争性磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
17.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；
17.2.2 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适用货物类项目）
17.2.3 对照竞争性磋商文件货物或服务内容与要求，逐条说明所提供货物或服务已对竞争性磋商文件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应供应商须提供所投服务的具体参数值。响应供应商在阐述时应注意竞争性磋商文件的采购内容、要求和标准，响应供应商在磋商中要实质上满足或优于竞争性磋商文件的要求。
18 [bookmark: _Toc416770229][bookmark: _Toc416771339]磋商保证金
18.1 响应供应商应按磋商资料表中的规定缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。
18.2 未成交的响应供应商保证金，在中标（成交）通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
18.3 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还，因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
18.4 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：
18.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
18.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
18.4.3 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
18.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
18.4.5 依法被认定成交无效的；
18.4.6 竞争性磋商文件规定的其他情形
19 [bookmark: _Toc416771340][bookmark: _Toc410738953][bookmark: _Toc410736153][bookmark: _Toc416770230]磋商有效期
19.1 磋商应自磋商资料表中规定的响应文件递交截止时间起，并在磋商资料表中所述期限内保持有效。磋商有效期不足的磋商将被视为非实质性响应，视为无效响应。
19.2 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求响应供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将予以退还，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。
20 [bookmark: _Toc410736154][bookmark: _Toc410738954][bookmark: _Toc416770231][bookmark: _Toc416771341]响应文件的式样和签署
20.1 响应供应商应准备一份响应文件正本、电子文件和磋商资料表中规定数目的副本，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
20.2 响应文件的签署
20.2.1 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，竞争性磋商文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。以及磋商文件中明示盖章处应加盖响应供应商公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。
20.2.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
[bookmark: _Toc410738955][bookmark: _Toc410736155][bookmark: _Toc416770232][bookmark: _Toc416771342]四、响应文件的递交
21 [bookmark: _Toc416770233][bookmark: _Toc410738956][bookmark: _Toc416771343][bookmark: _Toc410736156]响应文件的密封和标记
21.1 响应供应商应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“单独密封资料”的字样，内容包括报价表、磋商保证金缴付凭证、电子文件和退磋商保证金说明函，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》一并提交。“单独密封资料”是响应文件的组成部分。
21.2 响应文件的密封：
21.2.1 响应文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。
21.2.2 不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。
21.3 响应文件的标记：
21.3.1 清楚写明响应供应商名称和地址。
21.3.2 注明磋商邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）的字样。
21.4 如果未按本须知上款要求加写标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。
22 [bookmark: _Toc410736157][bookmark: _Toc416770234][bookmark: _Toc410738957][bookmark: _Toc416771344]响应文件递交截止期
22.1 响应供应商应在磋商资料表中规定的截止日期和时间前，将响应文件递交至磋商资料表中指明的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者磋商小组应当拒绝。
23 [bookmark: _Toc416770235][bookmark: _Toc416771345][bookmark: _Toc410738958][bookmark: _Toc410736158]响应文件的修改和撤回、撤销
23.1 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。
23.2 除响应供应商提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商的情形外，响应供应商在投标截止后或在竞争性磋商文件中规定的磋商有效期内不可撤销其投标。否则，不予退还其磋商保证金。
23.3 响应供应商所提交的响应文件在本项目递交响应文件截止时间后均不予退还。
[bookmark: _Toc410738959][bookmark: _Toc416770236][bookmark: _Toc416771346][bookmark: _Toc410736159]五、竞争性磋商流程
24 [bookmark: _Toc410736160][bookmark: _Toc410738960][bookmark: _Toc416770237][bookmark: _Toc416771347]响应文件的拆封
24.1 采购代理机构在磋商邀请中规定的日期、时间和地点组织磋商。
24.2 响应文件拆封在竞争性磋商文件规定的开标时间进行，拆封地点为竞争性磋商文件中预先确定的开标地点。
24.3 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商对全部响应文件（按照包组一、包组二的顺序）的密封情况进行检查。
25 [bookmark: _Toc410738961][bookmark: _Toc416770238][bookmark: _Toc416771348][bookmark: _Toc410736161]磋商小组
25.1 磋商由依照相关采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组人数构成将按照磋商资料表中确定。磋商小组由采购人依法组建。
25.2 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
25.2.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
25.2.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
25.2.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
25.2.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
25.2.5 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
26 [bookmark: _Toc416770239][bookmark: _Toc416771349]磋商过程
26.1 磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
26.2 资格、符合性评审详见竞争性磋商文件第三章的《资格、符合性评审表》，未能通过资格、符合性审查被认定为无效响应，磋商小组应当现场告知有关供应商。只有全部满足《资格、符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。
26.3 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。
26.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动用户需求书中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
26.5 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。
26.6 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价；
26.7 如出现竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。
26.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（1）磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价供应商的后次报价不得高于其前次报价；
（2）若报价供应商的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；
26.9 磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
26.10 报价修正误差的原则如下：
26.10.1 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.10.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
26.10.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。
26.10.4 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
26.11 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
26.12 出现下列情形之一的，采购人终止竞争性磋商采购活动： 
26.12.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
26.12.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.12.3 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（如某包组中有效投标人不足法定3家，则该包组采购失败）。
26.13 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.14 [bookmark: _Toc434343677]政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
27 评审方法和标准
27.1 磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
27.2 磋商小组将按照磋商资料表中确定的评标方法和本竞争性磋商文件第三章中的评审标准进行评标。
27.3 除磋商资料表另有规定的，磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐3名成交候选人。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）；（3）技术部分（或技术商务部分）评审项目中分值权重占技术部分（或技术商务部分）总分值权重由高到低的次序（得分由高到低）。除磋商资料表另有规定的，推荐综合得分排名第一的响应供应商为第一成交候选人，排名第二的响应供应商为第二成交候选人，排名第三的响应供应商为第三成交候选人。第二成交候选人报价高于第一成交候选人报价20%以上的，只推荐1名成交候选人，第三成交候选人报价高于第二成交候选人报价20%以上的，只推荐2名成交候选人。
27.4 本项目按包组一、二的顺序进行谈判和评审，若响应供应商同时参与多个包组的投标，在某一包组被推荐为第一中标候选人后，仍可继续参与其余包组的谈判和评审，但不能再被推荐为其余包组的中标候选人。磋商资料表另行约定的以磋商资料表为准。
27.5 磋商小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后在规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。
六、成交结果
28 [bookmark: _Toc416771350][bookmark: _Toc410738964][bookmark: _Toc416770240][bookmark: _Toc378586986][bookmark: _Toc410736164]确定成交结果
28.1 成交供应商确定后，采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。
28.2 成交结果公告后，采购代理机构同时向成交供应商发出《中标（成交）通知书》，向采购人及未成交供应商发出《中标（成交）结果通知书》，《中标（成交）通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
28.3 《中标（成交）通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。
七、询问、质疑、投诉
29 [bookmark: _Toc416770242][bookmark: _Toc416771352][bookmark: _Toc410736166][bookmark: _Toc410738966]询问
29.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。
29.2 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。
29.3 采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
30 质疑
30.1 质疑期限：
30.1.1 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买采购文件之日早于采购文件公告期限届满之日的，则以供应商购买采购文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以采购文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）
30.1.2 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
30.1.3 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。
30.1.4 提交要求：
30.1.4.1 以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.1.4.2 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
30.1.4.3 质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。
30.1.4.4 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
30.1.4.5 采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。
30.1.5 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见磋商资料表2.3。
30.2 投诉
30.2.1 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向上级管理部门提出投诉。
八、合同的订立及履行
31 [bookmark: _Toc416771353][bookmark: _Toc410736167][bookmark: _Toc416770243][bookmark: _Toc410738967]合同的订立
31.1 除非磋商资料表另有规定， 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。
31.2 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31.3 成交供应商被依法认定成交无效的，合格供应商符合法定数量时，采购人依法从合格的成交候选人中另行确定成交供应商，否则重新组织采购活动
32 [bookmark: _Toc416770244][bookmark: _Toc416771354][bookmark: _Toc410738968][bookmark: _Toc410736168]合同的履行
32.1 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33 [bookmark: _Toc410736169][bookmark: _Toc410738969][bookmark: _Toc416770245][bookmark: _Toc416771355]履约保证金
33.1 成交供应商应按照竞争性磋商文件中要求的金额及提交方式形式向采购人提交履约保证金。
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1：询问函格式
询问函
广州市广采招标有限公司/（采购人单位名称）：
我单位已报名并准备参与（项目名称） 项目（项目采购编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。
一、_____________________（事项一）	
（1）____________________（问题或条款内容）
（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）
（3）____________________（建议）
二、_____________________（事项二）
……
随附相关证明材料如下：（目录）。
询问人：（公章）
法定代表人（授权代表）：
地址/邮编：
电话/传真：
        年  月  日


2：质疑函格式
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                              
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
附件：
	序号
	证明材料名称
	证明材料来源
	证明对象 

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7. 供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。


